Do livro ao portal de negócios

Propostas para transformar "Inteligência Artificial na Gestão de Projetos de Capital" em uma plataforma de serviços de PMO e de assinatura de prompts executáveis por API, por setor, fase e disciplina

Documento de propostas para avaliação. Data: 25 de outubro de 2026. Todos os valores, prazos e esforços são hipóteses de planejamento a validar; não houve pesquisa de mercado nem orçamento com fornecedores. Os pontos jurídicos são orientações gerais e não substituem parecer de advogado.

# 1. Resumo executivo

O livro já contém um ativo raro: um método (o framework RCTIF, com validação humana e verificação de premissas) aplicado a um recorte pouco ocupado, os projetos de capital no Brasil, com 11 prompts completos, saídas ilustrativas e uma matriz de setores por fases. Transformá-lo em portal significa tratar cada prompt como produto: versionado, parametrizável, auditável e executável por API. Os serviços de PMO entram como a camada de maior valor: o portal gera demanda e contexto, e os serviços resolvem o que a IA não resolve (validação técnica, implantação, decisão).

Três propostas, em ordem crescente de ambição:

- A. Portal-biblioteca com serviços. Site com catálogo navegável por setor, fase e disciplina, fichas dos prompts para copiar e usar na ferramenta de IA do cliente, e vitrine de serviços de PMO. Sem execução de IA no servidor. Valida demanda com baixo custo.

- B. Plataforma de prompts executáveis (web e API). O núcleo do que você pediu: catálogo versionado, execução por ID com variáveis, saída estruturada, verificação numérica por código, trilha de auditoria, medição de uso e planos por setor, fase e disciplina. Serviços de PMO acoplados.

- C. Ecossistema de fluxos e agentes sob governança. B mais fluxos agênticos (como o Quadro 7.1 do livro), conectores com sistemas corporativos (cronogramas, ERP, repositórios), implantação dedicada e marketplace para parceiros. Maior receita por cliente, maior custo e prazo.

Recomendação. Executar a proposta B em duas ondas, usando a A como porta de entrada nos primeiros 60 dias para medir demanda e captar os primeiros clientes de serviços. Tratar a C como evolução condicionada a, no mínimo, três a cinco clientes pagantes e a pedidos concretos de integração. O diferencial defensável não é o prompt em si (copiável), e sim a combinação de curadoria por especialistas, atualização contínua, execução verificada, trilha de auditoria e serviço de implantação.

# 2. O ponto de partida: o que o livro já entrega

| Ativo do livro | Como vira componente do produto |
| --- | --- |
| Framework RCTIF (Papel, Contexto, Tarefa, Instruções, Formato) | Esquema padrão de todo prompt do catálogo: cinco blocos obrigatórios, mais variáveis e regras de validação |
| 11 prompts completos (5.1 a 5.5 e 6.1 a 6.6) com saídas ilustrativas | Catálogo semente e primeiro conjunto de casos de teste (as saídas viram o padrão de comparação em avaliações) |
| Tabelas "Elementos e resultados esperados" de cada prompt | Metadados do catálogo: entregável esperado, decisão apoiada, dados mínimos, benefícios e limitações. Viram o formulário de entrada e o aviso de saída |
| Matriz fase x setor (Figura 6.3) e os 7 domínios do PMBOK 8 | Taxonomia de navegação e de cobrança: setor, fase e disciplina |
| Capítulo 7: governança, Registro de Auditoria de IA, seis pilares | Módulo de conformidade: classificação de uso, validação humana proporcional ao risco, trilha de auditoria |
| Quadro 7.1 (fluxo agêntico) e Figura 5.3 (painel de controle) | Base dos fluxos e do painel executivo da proposta C |
| Apêndice A (critérios de escolha de plataforma) | Regras do roteador de modelos e política de reavaliação |

O que falta para virar produto: versionamento e histórico de cada prompt; testes automáticos de qualidade (avaliações) a cada mudança de modelo ou de versão; segurança e isolamento de dados por cliente; medição e cobrança por uso; experiência de uso (formulários em vez de texto longo); aspectos jurídicos e contratuais; e operação de suporte e atualização de conteúdo.

# 3. Taxonomia e cobertura do catálogo

A navegação e a cobrança se organizam em três eixos: Setor (O&G, mineração, infraestrutura, energia renovável, naval/offshore, químico/petroquímico e transversal de portfólio), Fase (FEL 1, FEL 2, FEL 3, FID, execução e encerramento) e Disciplina (os sete domínios do PMBOK 8: governança, escopo, cronograma, finanças, partes interessadas, recursos e riscos). São 294 combinações teóricas. O lançamento não precisa cobri-las: 40 a 60 prompts "âncora" bem escolhidos já atendem as dores de maior valor.

## Cobertura atual por setor e fase (prompts do livro)

| Setor | FEL 1 | FEL 2 | FEL 3 | FID | Execução | Encerr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O&G (E&P) | lacuna | 6.1 | lacuna | lacuna | 6.2 | lacuna |
| Mineração | 5.1 | lacuna | 6.3 | 5.3 | lacuna | lacuna |
| Infraestrutura | 6.4 | 5.2 | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna |
| Energia renovável | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | 5.4 | 6.5 |
| Naval/offshore | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | 6.6 | 5.5 |
| Químico/petroquímico | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna |
| Transversal/portfólio | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna | lacuna |

Verde: prompt do livro disponível (número do prompt). Vermelho: lacuna a produzir. 11 de 42 células cobertas (26%).

## Cobertura por disciplina

| Disciplina (PMBOK 8) | Prompts do livro que a tocam | Situação |
| --- | --- | --- |
| Governança | 5.5, 6.3 | Parcial: faltam preparação de pauta de comitê e revisão de prontidão de gate |
| Escopo | 5.2, 6.6 | Parcial: falta análise de impacto de mudança de escopo (change orders) como prompt autônomo |
| Cronograma | 5.4, 6.6 | Parcial: faltam revisão de qualidade de cronograma e análise de atrasos como prompt autônomo |
| Finanças | 5.1, 5.4, 6.1, 6.3 | Melhor coberta; faltam revisão de estimativa por classe AACE e fluxo de desembolso |
| Partes interessadas | 6.2, 6.3, 6.4 | Parcial: falta plano de engajamento e comunicação com comunidades e órgãos |
| Recursos | 6.5 (indireto) | Lacuna: faltam histograma de mão de obra, suprimentos de longo prazo (LLI) e produtividade |
| Riscos | 5.3, 6.4, 6.5 | Boa base; faltam preparação de workshop de riscos e consolidação de HAZID/HAZOP |

O Anexo B sugere 24 prompts novos, priorizados para fechar as lacunas mais visíveis (químico/petroquímico e transversal de portfólio, que hoje não têm nenhum, e as disciplinas de recursos e de partes interessadas).

# 4. As três propostas

## Proposta A: Portal-biblioteca com serviços

Ideia

Um site que organiza os prompts do livro como biblioteca viva e usa o conteúdo como vitrine para os serviços de PMO. O cliente aprende, copia o prompt e executa na ferramenta de IA que já possui. Não há execução de IA no servidor.

O que o cliente recebe

- Catálogo com filtros por setor, fase e disciplina; ficha de cada prompt (contexto, dados mínimos, limitações, exemplo de saída, validação sugerida).

- Botão de copiar, versões em Word e PDF e um guia de adaptação para cada prompt.

- Área de assinantes, boletim de atualizações e pequena comunidade.

- Páginas de serviços (diagnóstico de PMO, implantação, PMO como serviço, treinamento) com formulário de contato.

Receita

Assinatura de conteúdo (individual e equipe), licença corporativa da biblioteca, serviços de PMO e treinamento in-company. A biblioteca funciona como gerador de leads para os serviços.

Arquitetura mínima, esforço e prazo (hipóteses)

Plataforma de conteúdo com área restrita e pagamento recorrente, sem componentes de IA. Cerca de 4 a 8 semanas, com uma a duas pessoas, mais curadoria do autor.

Riscos e quando escolher

Baixa barreira de entrada (o conteúdo é copiável), pouca recorrência técnica e nenhuma entrega de API. Escolha a A se quiser validar demanda com pouco capital ou se ainda não houver equipe técnica.

## Proposta B: Plataforma de prompts executáveis, web e API

Ideia

Cada prompt do livro passa a ser um produto executável: o cliente escolhe o prompt por setor, fase e disciplina, preenche as variáveis (por exemplo, BAC, PV, EV e AC no caso de EVM) e recebe uma saída estruturada, com números verificados por código, avisos de validação humana e um registro de auditoria. O mesmo catálogo é acessível por API para integrar a planilhas, painéis e sistemas internos.

O que o cliente recebe

- Playground web com formulários por prompt, histórico de execuções e exportação em Word, Excel e PDF.

- API REST: listar o catálogo, ler a ficha de um prompt, executar por ID com variáveis, consultar execuções e auditoria.

- Duas formas de custo de IA: chave do próprio cliente (BYOK) ou créditos gerenciados pela plataforma.

- Guardrails permanentes: classificação de dados antes do envio, regra "não invente valores", declaração de dados ausentes, verificação numérica e aviso de validação humana.

- Trilha de auditoria pronta para o Registro de Auditoria de IA (Tabela 7.2 do livro) e relatório de uso por projeto.

- Pacotes por setor, por fase e por disciplina, mais prompts sob medida para a organização (curadoria paga).

Receita

Assinatura por assento e por pacote, créditos de execução (consumo) e serviços acoplados: curadoria de prompts customizados, implantação, treinamento e PMO como serviço com uso da própria plataforma.

Escopo do MVP, esforço e prazo (hipóteses)

15 a 20 prompts executáveis (os 11 do livro mais os de maior demanda), cinco endpoints, playground, autenticação e planos, auditoria básica, verificação numérica para EVM e valor presente, medição de uso e cobrança. Cerca de 12 a 16 semanas, com quatro a seis pessoas: líder de produto com domínio de projetos (o autor), um a dois desenvolvedores, um especialista em prompts e avaliações, desenho de experiência em tempo parcial e assessoria jurídica pontual.

Riscos e quando escolher

Custo variável de IA, qualidade e responsabilidade pelas saídas, segurança de dados de projeto e concorrência de plataformas de IA que oferecem recursos de projetos e de roteiros reutilizáveis aos usuários. Escolha a B se o objetivo é uma receita recorrente escalável e se houver capacidade técnica para construir e operar um produto.

## Proposta C: Ecossistema de fluxos e agentes sob governança

Ideia

A proposta B somada a fluxos agênticos supervisionados (o Quadro 7.1 do livro, operacional), conectores com os sistemas onde os dados de projeto vivem e implantação dedicada para clientes com exigências de segurança. O painel de controle da Figura 5.3 passa a ser um produto alimentado por dados reais.

O que o cliente recebe a mais

- Fluxos prontos, por exemplo flash report mensal, revisão de matriz de riscos para gate, análise de claims, com pontos de validação humana obrigatórios.

- Conectores para cronogramas (exportações do Primavera P6 e do MS Project), ERP, repositórios documentais e ferramentas de colaboração, por API e pelo Model Context Protocol.

- Implantação em nuvem privada ou ambiente do cliente, identidade corporativa (SSO), perfis e níveis de serviço contratuais.

- Marketplace para parceiros (consultorias, EPCs, escritórios) publicarem prompts e fluxos próprios sob a curadoria e a auditoria da plataforma, com divisão de receita.

Receita

Assinatura corporativa, implantação e integração (projeto), suporte e evolução (recorrente) e divisão de receita do marketplace.

Esforço e prazo (hipóteses)

Cerca de 9 a 18 meses para uma primeira versão robusta, com oito a quinze pessoas, incluindo segurança, integrações e atendimento a clientes corporativos.

Riscos e quando escolher

Integrações caras e variáveis, ciclo de vendas longo, exigência de certificações e de testes de segurança, e risco de concentrar esforço antes de provar demanda. Escolha a C somente depois de a B ter clientes pagantes que peçam integração e implantação dedicada.

## Comparativo

| Critério | A. Portal-biblioteca | B. Plataforma executável | C. Ecossistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo até a primeira receita | Curto (1 a 2 meses) | Médio (3 a 4 meses) | Longo (9 meses ou mais) |
| Investimento inicial | Baixo | Médio | Alto |
| Atende ao pedido (API com prompts pré-configurados) | Não | Sim | Sim, com extensões |
| Recorrência e escalabilidade | Média | Alta | Muito alta |
| Defensabilidade | Baixa | Média (curadoria, avaliação, auditoria) | Alta (integrações e dados do cliente) |
| Risco jurídico e de dados | Baixo | Médio | Alto |
| Sinergia com serviços de PMO | Alta (geração de leads) | Muito alta (serviço e produto se reforçam) | Muito alta, com implantação |
| Complexidade operacional | Baixa | Média | Alta |

Trilha sugerida: A nos primeiros 60 dias (vitrine e medição de demanda), B em duas ondas (MVP com 15 a 20 prompts, depois ampliação do catálogo e de planos), C por demanda. Cada etapa tem critério de decisão na seção 8.

# 5. Como o produto funciona: o prompt como produto

## Arquitetura de referência

## Ficha de um prompt no catálogo

Cada prompt é um registro versionado com os blocos do RCTIF e os metadados que o livro já traz nas tabelas de "elementos e resultados esperados". Exemplo ilustrativo, baseado no Prompt 5.4 (análise de desvio de EVM e plano de recuperação):

{

"id": "execucao-evm-recuperacao",

"versao": "1.0.0",

"setor": ["energia-renovavel", "transversal"],

"fase": "execucao",

"disciplinas": ["financas", "cronograma"],

"rctif": {

"papel": "Controlador de projetos sênior especializado em EVM...",

"contexto_template": "Semana {semana_atual} de {semana_total}. BAC {bac}, PV {pv}, EV {ev}, AC {ac}. Causas: {causas}.",

"tarefa": "Analisar o desempenho EVM e propor plano de recuperação.",

"instrucoes": ["Não invente valores...", "Declare dados ausentes...", "Mostre fórmulas e passos..."],

"formato": "tabela_evm + analise_tendencia + plano_recuperacao"

},

"variaveis": {

"bac": {"tipo": "numero", "obrigatorio": true, "unidade": "R$ milhões"},

"etc": {"tipo": "numero", "obrigatorio": false, "nota": "EAC por reestimativa exige ETC"}

},

"verificacoes_numericas": ["cpi", "spi", "eac1", "eac2", "vac", "tcpi"],

"saida_schema": "schemas/evm_recuperacao_v1.json",

"avisos": ["Saída é rascunho de apoio; validar com controle de projetos."],

"validacao_humana": ["project controls", "planejamento", "custos"],

"casos_de_teste": ["livro-5.4-semana32"]

}

## API: endpoints do MVP

| Método | Caminho | Função |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/catalogo?setor=&fase=&disciplina= | Lista prompts com filtros, versão vigente e disponibilidade no plano do cliente |
| GET | /v1/prompts/{id} | Ficha completa: variáveis, dados mínimos, limitações, avisos e exemplo de saída |
| POST | /v1/prompts/{id}/executar | Executa com variáveis; devolve saída estruturada, verificações numéricas e referência de auditoria |
| GET | /v1/execucoes/{id} | Consulta resultado, consumo de créditos e registro de auditoria |
| POST | /v1/execucoes/{id}/validacao | Registra a validação humana (responsável, data, parecer, condicionantes) |
| GET | /v1/uso | Consumo por período, projeto, prompt e usuário |

Exemplo ilustrativo de chamada e resposta (valores do Prompt 5.4, com os indicadores recalculados por código: CPI 0,915; SPI 0,870; EAC pelo CPI R$ 743,1 milhões; VAC menos R$ 63,1 milhões; TCPI 1,056):

POST /v1/prompts/execucao-evm-recuperacao/executar

Authorization: Bearer <chave>

{ "projeto": "parque-eolico-150mw", "variaveis": {

"semana_atual": 32, "semana_total": 78, "bac": 680, "pv": 285, "ev": 248, "ac": 271,

"causas": "atraso na entrega de torres; retrabalho em fundações" } }

200 OK

{ "execucao_id": "ex_01H...", "prompt": {"id": "execucao-evm-recuperacao", "versao": "1.0.0"},

"verificacao_numerica": {"metodo": "codigo", "cpi": 0.915, "spi": 0.870,

"eac1": 743.1, "vac": -63.1, "tcpi": 1.056, "divergencias_llm": []},

"saida": {"tabela_evm": [...], "tendencia": "...", "plano_recuperacao": [...]},

"dados_ausentes": ["etc (estimativa para terminar) não informada: EAC por reestimativa não calculado"],

"aviso": "Rascunho de apoio. Requer validação humana antes de uso em reporte.",

"auditoria": {"ref": "aud_01H...", "validacao_humana": "pendente"}, "creditos": 3 }

## Políticas de execução (guardrails) que valem para todos os prompts

- Classificação de dados antes do envio: bloqueio ou aviso para dados sensíveis, conforme a política do cliente (Pilar 3 do livro).

- Regras permanentes no prompt: não inventar valores, cláusulas, requisitos legais, fontes ou resultados de simulações; declarar dados ausentes; separar fatos, premissas e inferências.

- Verificação numérica por código para indicadores calculáveis (EVM, EAC, VAC, TCPI, VPL, TIR), com sinalização de divergência entre o texto do modelo e o cálculo.

- Saída estruturada com versão do prompt, modelo usado e aviso de validação humana. A decisão final permanece com o cliente.

- Avaliação automática a cada nova versão de prompt e a cada troca de modelo, contra os casos de teste derivados do livro, antes de publicar.

- Classificação de risco de uso (baixo, médio, alto) por prompt, que define o nível de validação humana exigido (Pilares 1 e 2 do livro).

# 6. Modelo comercial

## Planos e unidades de cobrança (ilustrativo, a validar)

| Plano | Para quem | O que inclui | Referência de preço (hipótese) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitor | Profissional individual | Catálogo web, fichas, cópia dos prompts, atualizações | R$ 79 a 149 por mês |
| Equipe | PMOs e consultorias pequenas | Playground, até 10 assentos, créditos mensais, auditoria básica, 1 pacote de setor | R$ 1.200 a 3.500 por mês |
| Corporativo | Áreas de projetos e PMOs com integração | Tudo de Equipe mais API, projetos e centros de custo, relatórios de uso, vários pacotes de setor | R$ 8 mil a 25 mil por mês, mais créditos acima da franquia |
| Enterprise | Grandes operadoras e EPCs | Implantação dedicada, SSO, prompts e fluxos sob medida, níveis de serviço | Sob consulta (contrato anual) |

Pacotes e add-ons. Por setor (por exemplo, O&G, mineração), por fase (FEL, execução, encerramento) e por disciplina (por exemplo, riscos, claims). O cliente combina conforme a necessidade, e o preço reflete o número de prompts e de execuções esperadas.

## Serviços de PMO ligados à plataforma

| Serviço | Escopo | Modelo de cobrança |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico de maturidade em IA para PMO | Mapeamento de processos, dados, riscos e casos de uso priorizados | Projeto de preço fixo |
| Implantação do portal na organização | Configuração, carga de dados, treinamento, política de uso e governança | Projeto mais suporte recorrente |
| Curadoria de prompts sob medida | Prompts e fluxos adaptados ao padrão da empresa, com avaliação e documentação | Por prompt ou por pacote |
| PMO como serviço com apoio da plataforma | Controle, relatórios e gates com execução assistida e validação por especialista | Mensal por escopo ou por horas |
| Treinamento in-company | Oficinas de RCTIF, validação e governança, com casos da empresa | Por turma |

## Economia por execução

O custo variável de cada execução é, em essência: (tokens de entrada x preço de entrada) + (tokens de saída x preço de saída) + custo de verificação, armazenamento e suporte. Como o preço por token varia por fornecedor e muda com frequência, o modelo de preços deve partir de medições reais no MVP, e não de estimativas. Três alavancas controlam a margem: roteamento por tarefa (modelos menores para triagem e maiores para análise), reaproveitamento de contexto (cache de prompts longos) e limite de franquia por plano. Meta de planejamento: margem bruta de 70% ou mais sobre o consumo de IA nos planos Equipe e Corporativo, com BYOK reduzindo o risco de custo no plano Enterprise.

# 7. Governança, aspectos jurídicos e riscos

Orientações gerais para planejamento; validar com advogado antes de contratar ou lançar.

| Tema | Ponto de atenção | Resposta proposta |
| --- | --- | --- |
| Direitos autorais do livro e da biblioteca | "Prompts iguais aos do livro" exigem separar o livro (obra) da biblioteca (produto) e definir a licença de uso | Contrato de licença entre o autor e a empresa do portal; registro das versões; marca e identidade próprias |
| Marcas de terceiros | O livro cita plataformas e empresas; o portal as usa comercialmente | Manter avisos de não afiliação; evitar uso de logotipos sem autorização; revisar o conteúdo citado |
| Termos dos fornecedores de IA | Revenda de acesso e uso por API têm políticas e limites próprios | Contratos empresariais com cada fornecedor; arquitetura multi-modelo para evitar dependência |
| LGPD e confidencialidade de projeto | Dados de CAPEX, contratos e pessoas são sensíveis | Papéis de controlador e operador definidos; contrato de tratamento de dados; minimização; criptografia; retenção configurável; sem uso para treinamento |
| Responsabilidade pela saída | O cliente pode tratar a saída como parecer técnico | Avisos permanentes; termos de uso; validação humana registrada; escopo do serviço como apoio à decisão; avaliar seguro de responsabilidade profissional e cibernético |
| Qualidade e alucinação | Erros em cálculos e em referências | Verificação numérica por código; avaliações contínuas; sinalização de dados ausentes |
| Regulação de IA | Marco europeu em ajuste e projeto de lei brasileiro em tramitação | Classificar o risco de uso de cada prompt; manter a trilha de auditoria; acompanhar a regulação na revisão semestral |
| Segurança da informação | Plataforma multicliente com dados de projeto | Isolamento por cliente, controle de acesso, registro de acessos, testes de segurança antes da fase corporativa |

# 8. Roteiro e critérios de decisão

| Período | Entregas | Critério para seguir (go/no-go) |
| --- | --- | --- |
| Dias 0 a 30 | Marca e nome; registro de licença do conteúdo; escolha de plataforma e de modelos; 10 entrevistas com PMOs; protótipo navegável do catálogo | Ao menos 6 entrevistados dispostos a testar e a pagar por acesso ou por diagnóstico |
| Dias 30 a 60 (proposta A) | Site com catálogo e fichas dos 11 prompts; páginas de serviços; lista de espera para a API | 50 ou mais cadastros qualificados e 2 ou mais propostas de serviço em andamento |
| Dias 60 a 150 (proposta B, onda 1) | MVP com 15 a 20 prompts executáveis, API, auditoria, verificação numérica, cobrança; piloto fechado com 3 a 5 clientes | Piloto com uso recorrente, margem por execução dentro da meta e nenhuma falha grave de segurança |
| Meses 6 a 12 (proposta B, onda 2) | Catálogo de 40 a 60 prompts; pacotes por setor, fase e disciplina; painéis de uso; curadoria sob medida | Receita recorrente cobrindo custos variáveis e parte da equipe; retenção de clientes de piloto |
| Após o mês 12 (proposta C) | Conectores, fluxos, implantação dedicada e marketplace, conforme pedidos concretos | 3 a 5 clientes pagantes pedindo integração; orçamento e equipe de segurança e integração |

## Métricas de acompanhamento

- Produto: execuções por cliente ativo, taxa de repetição, tempo até a primeira execução útil, cobertura do catálogo (células preenchidas na matriz).

- Qualidade: nota de especialistas por rubrica, taxa de divergência numérica, taxa de saídas rejeitadas na validação humana.

- Negócio: receita recorrente mensal, margem por execução, retenção, conversão de assinante em serviço de PMO e de serviço em assinatura.

- Risco: incidentes de dados, reclamações sobre saídas, tempo de resposta a falhas.

# 9. Decisões de que preciso para detalhar a proposta escolhida

- Qual proposta (ou trilha) você prefere, e em que prazo quer a primeira receita.

- Público prioritário: PMOs e gerentes de projeto individuais, áreas de projetos de grandes operadoras, EPCs e consultorias, ou ambos os grupos em sequência.

- Orçamento e equipe disponíveis, e se haverá sócio técnico ou fornecedor de desenvolvimento.

- Modelo de custo de IA preferido no início: BYOK, créditos gerenciados ou os dois.

- Marca e nome do portal, e se o livro e o portal serão vendidos juntos (por exemplo, o livro dá acesso ao nível Leitor por um período).

- Setores prioritários para o catálogo inicial (sugiro O&G, mineração e infraestrutura, onde já há mais prompts e mais demanda de comitês).

Com essas respostas, posso detalhar a proposta escolhida em requisitos de produto, desenho das telas, especificação completa da API, modelo financeiro com premissas e plano de contratação.

# Anexo A. Catálogo semente: os 11 prompts do livro

| ID | Prompt | Setor | Fase | Disciplinas | Prioridade de lançamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Triagem multicritério de portfólio | Mineração | FEL 1 | Finanças, governança | Alta |
| 5.2 | Análise de trade-off (optioneering) | Infraestrutura | FEL 2 | Escopo, finanças, partes interessadas | Média |
| 5.3 | Revisão de matriz de riscos para comitê de FID | Mineração | FID | Riscos, finanças | Alta |
| 5.4 | Análise de desvio de EVM e plano de recuperação | Energia renovável | Execução | Finanças, cronograma | Alta (verificação numérica) |
| 5.5 | Síntese de lições aprendidas | Naval/offshore | Encerramento | Governança | Média |
| 6.1 | Avaliação de alternativas de escoamento de gás | O&G | FEL 2 | Finanças, escopo | Média |
| 6.2 | Flash report de NPT por stuck pipe | O&G | Execução | Riscos, finanças, partes interessadas | Alta |
| 6.3 | Justificativa de aumento de CAPEX para comitê de FID | Mineração | FEL 3 | Finanças, governança, riscos | Alta |
| 6.4 | Triagem de riscos de PPP rodoviária | Infraestrutura | FEL 1 | Riscos, partes interessadas | Média |
| 6.5 | Análise de underperformance eólica | Energia renovável | Encerramento | Riscos, finanças, recursos | Média |
| 6.6 | Estruturação de claim por change order | Naval/offshore | Execução | Escopo, cronograma, finanças | Alta |

Prioridade "Alta": prompts de maior valor percebido e boa verificabilidade, sugeridos para o MVP. A confirmar em entrevistas.

# Anexo B. Prompts novos sugeridos para fechar lacunas

| Nº | Prompt sugerido | Setor | Fase e disciplina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triagem de oportunidades de planta de processo | Químico/petroquímico | FEL 1, finanças |
| 2 | Comparação de alternativas de configuração de processo | Químico/petroquímico | FEL 2, escopo |
| 3 | Consolidação de resultados de HAZID e HAZOP em registro de riscos | Químico/petroquímico | FEL 3, riscos |
| 4 | Planejamento e controle de parada programada (turnaround) | Químico/petroquímico | Execução, cronograma e recursos |
| 5 | Priorização de portfólio com restrição de capital | Transversal | FEL 1, finanças e governança |
| 6 | Revisão de prontidão de gate (checklist de definição, no estilo PDRI) | Transversal | FEL 3 e FID, governança |
| 7 | Revisão de estimativa por classe AACE e de contingência | Transversal | FEL 2 e FEL 3, finanças |
| 8 | Revisão de qualidade de cronograma (lógica, folgas, restrições) | Transversal | Execução, cronograma |
| 9 | Análise de atrasos e impacto no caminho crítico | Transversal | Execução, cronograma e escopo |
| 10 | Análise de impacto de mudança de escopo (change order) | Transversal | Execução, escopo e finanças |
| 11 | Preparação de pauta e material para comitê de investimento | Transversal | FID, governança |
| 12 | Plano de engajamento de comunidades e órgãos | Mineração e infraestrutura | FEL 2, partes interessadas |
| 13 | Histograma de mão de obra e risco de disponibilidade | Transversal | FEL 3 e execução, recursos |
| 14 | Plano de aquisição de itens de longo prazo (LLI) | Transversal | FEL 3, recursos e cronograma |
| 15 | Preparação de workshop de riscos (cenários e perguntas) | Transversal | FEL 2 e FEL 3, riscos |
| 16 | Estimativa de curva S de desembolso e fluxo de caixa | Transversal | FID e execução, finanças |
| 17 | Triagem de campo e conceito de desenvolvimento | O&G | FEL 1, escopo |
| 18 | Revisão de plano de comissionamento e partida | O&G e naval/offshore | Execução, cronograma |
| 19 | Estudo preliminar de lavra e rota de processo | Mineração | FEL 2, escopo |
| 20 | Análise de disponibilidade de licenças e condicionantes | Infraestrutura e mineração | FEL 1 a FEL 3, riscos |
| 21 | Gestão de interferências e desapropriações | Infraestrutura | FEL 3 e execução, partes interessadas |
| 22 | Análise de conexão à rede e riscos de curtailment | Energia renovável | FEL 2, riscos |
| 23 | Revisão de plano de integração de módulos em estaleiro | Naval/offshore | Execução, cronograma e recursos |
| 24 | Handover de ativos para operação (checklist e pendências) | Transversal | Encerramento, governança |